## Slide 1
네이버클라우드 AX Forward Lab
한국은행 GDP Nowcasting 협업 — 3개월의 여정
국면전환 가설에서 파운데이션 모델 적응학습까지, 그리고 공동 연구 어젠다
40여 개 모형 구성 · 실험 스크립트 50여 종 · 동일 규약 실시간 재현 채점 608발 × 32개 분기.
정확도 신기록(-2.3%)과 함께, 한은이 협업 범위 확대를 먼저 제안해온 상태입니다.
2026. 9. | 대표 보고 | 작성: 김용민
Notes: 3개월 여정의 한 줄 요약: 정면 승부(국면전환) → 통계적 벽 확인 → 축 전환(조건부 가치) → 고객이 협업 확대를 제안하는 위치까지. 발표 시간 10분 기준, 2·5·9번 장이 핵심.

## Slide 2
1 | 과제와 여정
한 문장 요약 — 정면 승부에서 시작해, 게임의 규칙을 다시 정의하는 것으로 끝났습니다
6월
착수·재현
한은 측의 시계열 파운데이션 모델(BISTRO, BIS WP 1337) 해석 질의에서 출발 — 현행 시스템(DFM+XGBoost)을 실시간 빈티지로 재현해 검증 기반 확립
7월 초
국면전환 연구
국면별 모델 교대(v1→v3)로 최고 성능 도달 — 그러나 방법론 수용성 문제로 채택 보류
7월 말
축 전환
"32개 분기에선 누구도 우승을 증명 못 한다"(검정력 분석) → 조건부 가치·분포로 성과 재정의
8월 초
기준선 격변
한은이 자체 코드의 단위 결함을 개정 — 전 실험 즉시 재검증, XGBoost 단독이 새 기준선
8월 말
적응학습 실증
한은 제안(적응학습)을 당사가 첫 실증 — LoRA + 임계 규칙으로 32분기 신기록(0.733)
주: 공통 규약: 한은 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 전망주차 w[-19,-1] 평균 RMSE · 2018Q1~2025Q4(32개 분기). 낮을수록 정확.
2
Notes: 여정의 구조가 메시지: 우리는 실패를 숨기지 않고 기록했고, 그 기록(무엇이 왜 안 되는가)이 지금 한은과의 공동 논문 재료가 됨. 8월 기준선 격변 때 당일 재검증으로 대응한 것이 신뢰의 전환점. (구두 보충용 — 문서 명시 금지: BISTRO 논문의 1저자가 현 신임 총재(BIS 재직 시)이며, 디지털혁신실의 해석 질의가 이 프로젝트의 기점. 8월의 원본 실측·LoRA 개선으로 출발 질문에 답을 완성한 수미상관 구조.)

## Slide 3
2 | 검증 체계
모든 주장의 바닥에 하나의 채점 규약 — 실시간 재현, 예외 없음
설계 원칙
· 실시간 빈티지: 각 예측 시점에 '그때 존재했던' 데이터만 사용
— look-ahead 원천 차단, 개정 이력 보존
· 정답 = 속보치, 분기당 19회 주간 갱신 예측 (총 608발)
· 2018Q1~2025Q4, 코로나 급변기 포함 전 구간
통계적 안전장치
· 검정: Diebold-Mariano(HAC), Model Confidence Set
· 검정력 분석: 이 표본에선 6% 개선도 p≈0.09 — 사전 확인
· 사전 등록: 임계값·설정을 실험 전 문서로 고정
· seed 3회 반복 · 선택편의 명시 · 경계 민감도 검사
· 단일 실행/단일 분기 수치는 판정에 사용하지 않음 (원칙)
이 규약이 실전에서 일한 순간들
· 한은 코드 개정(8월) 때: 규약이 이미 서 있어 당일로
40여 구성 전면 재채점 — 기준선 교체에 즉시 대응
· seed 미전파 결함 2건을 반복 원칙이 적발 — 행운의
단일 실행이 '신기록'으로 보고될 뻔한 것을 차단
· 한은의 자체 MCS 검정이 당사 검정력 분석과 동일
결론에 도달 — 양측이 같은 언어로 논의하게 됨
주: 공통 규약: 한은 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 전망주차 w[-19,-1] 평균 RMSE · 2018Q1~2025Q4(32개 분기). 낮을수록 정확.
3
Notes: 통계학 배경 청중 핵심 장. 메시지: 점수보다 채점의 무결성에 먼저 투자했고, 그것이 고객 신뢰(코드 개정 당일 대응)와 연구 신뢰(seed 사고 적발) 양쪽에서 배당을 지급함.

## Slide 4
3 | 1막 · 국면전환 연구
성능은 최고였으나, 채택되지 않는 이유를 배웠습니다
접근 — 국면전환(regime-switching) 계보
경기 국면(급변·안정·반등)마다 최적 모형이 다르다는 가설로
국면 감지 + 모델 교대 구조를 3차례 고도화 (v1→v3) —
잠재 국면이 관측을 지배한다는 계량경제학의 고전적 발상.
결과
· v3 = 0.718 — 전체 여정 통틀어 최고 성능 (방향은 옳았음)
· DM p=0.088 — 표본 한계로 유의성 문턱 미달
채택 보류의 이유 (성능이 아니라 수용성)
한은 실무 책임자: "현재 시점에 국면을 실시간으로 단정하는
것이 맞는가" — 중앙은행 운영 요건(설명책임)과의 충돌.
증명을 계속하는 대신 자산화(부품 재사용·논문화)로 전환.
이 연구가 남긴 자산 (이후 전부 재사용됨)
· "반등 국면에서 사전학습 모델이 강하다"는 발견
→ 이후 FM 검증·조기 슬롯 설계의 출발점
· 국면 신호(심리 저점 통과 등) → 설명 리포트 재료
· '이산 국면 단정' 대신 '전망시계 조건화'라는
수용 가능한 프레임 발견 — 최종 구성의 뼈대
잠재 국면을 명시적으로 감지하는 대신, 국면 정보가
자연히 실리는 조건(전망 주차·일별 신호)으로 우회 —
같은 직관의 운영 가능한 번역이었습니다.
주: 공통 규약: 한은 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 전망주차 w[-19,-1] 평균 RMSE · 2018Q1~2025Q4(32개 분기). 낮을수록 정확. v3 상세: 반등 국면 감지 시 사전학습 모델 결합으로 교대하는 3-arm 구조.
4
Notes: (발표자 참고 — 본문 언급 없음) 대표님이 과거 한은 맥락에서 HMM을 언급한 바 있음. 이 국면전환 연구가 정확히 그 계보(Markov-switching)이며 성능상 전 여정 최고(0.718)였음 — 질문이 나오면 구두로 '대표님이 보셨던 방향이 성능으로는 옳았고, 수용성 문제로 전망시계 조건화로 번역해 최종 구성에 계승했다'로 답변. 선제 언급은 하지 않음.

## Slide 5
4 | 2막 · 통계적 벽
"이 표본에서는 누구도 우승을 증명할 수 없다" — 그래서 게임을 바꿨습니다
검정력 분석이 말해준 것
· 표본 = 32개 분기. 주간 19발은 분기 내 강한 상관 —
유효 표본은 사실상 32
· 이 표본에서 6.2% 개선도 DM p=0.088 — 5% 문턱을
넘으려면 표본이 수 배 필요
· 한은의 자체 MCS: 비교 12개 모형 전원이 5% 신뢰집합에
잔류 — 독립적으로 같은 결론
따라서 — 점 RMSE '순위 경쟁'은 판정 불가능한 게임
성과 축의 재정의 (7월 말 결정)
① 점추정 — '비열등 + 개선 방향' 수위로만 주장
② 조건부 가치 — "언제 무엇이 기여하는가"는 유의성
없이도 성립하는 기술적(descriptive) 발견
③ 분포 — 예측구간 커버리지는 즉시 검증 가능한 축
(컨포멀 보정으로 명목 80% → 실측 81~87% 달성)
④ 방법론 — 검정력·선택편의·재현성 자체를 기여로
이 재정의가 이후 모든 산출물의 문법이 됐고,
공동 논문 프레임("언제 가치를 더하는가")의 원형입니다.
주: 공통 규약: 한은 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 전망주차 w[-19,-1] 평균 RMSE · 2018Q1~2025Q4(32개 분기). 낮을수록 정확.
5
Notes: 통계학자 청중에게 가장 공명할 장. '못 이겨서 물러선 것'이 아니라 '검정력 계산이 먼저 있었고, 판정 가능한 질문으로 옮긴 것'. 한은 MCS가 독립적으로 같은 결론에 도달한 것이 이 판단의 외부 검증.

## Slide 6
5 | 3막 · 기준선 격변
고객의 코드 개정에 당일 대응 — 위기가 신뢰의 전환점이 됐습니다
무슨 일이 있었나 (8월 초)
· 한은이 자체 ML 예측치의 단위 정합성 결함을 발견·개정
— 표준화값이 원단위와 혼합 채점되던 문제
· 종전 공식 기준 'DFM+XGBoost 0.765'가 무효화,
당사의 종전 기록·게이트 수치도 함께 무효
당사 대응
· 개정 코드 수신 당일 40여 구성 전면 재채점
· 신 기준선 확정: XGBoost 단독 0.750 —
"결합이 항상 낫다"던 종전 서사가 결함의 산물이었음을 확인
· 한은의 대규모 후보 탐색(911개)에는 선택편의 관점을
정중히 제기 — 그들 자신의 MCS 논리로
주: 공통 규약: 한은 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 전망주차 w[-19,-1] 평균 RMSE · 2018Q1~2025Q4(32개 분기). 낮을수록 정확. 개정 전 수치와의 혼용 없음 — 이후 모든 수치는 개정(schema v2) 기준.
6
Notes: FDE 가치가 가장 선명한 장. 고객 결함을 비난 없이 '개정'으로 프레임하고, 우리 무효 수치(0.746 신기록 포함)도 함께 폐기하는 대칭성을 보임 — 이 대응 이후 한은이 자료를 자기 레포에 커밋하고 협업 확대를 제안하는 관계로 전환됨.

## Slide 7
6 | 4막 · 파운데이션 모델 전수 검증
"어떤 딥러닝이 되는가"를 조건으로 답했습니다 — BIS 모델 원본 실측 포함
전수 검증의 결론
· 직접학습 신경망(LSTM·NCDE 등): 전멸 — 월 140행 소표본
· 사전학습 FM(Chronos-2·Moirai/BISTRO): 유효 —
단 '어느 조건에서'가 갈림 (조기 주차·반등기 한정)
· BIS 공개 거시 FM(BISTRO, WP1337)을 확보해 동일 규약
직접 실측 — 한은 관심 질문에 원본 기준으로 답
핵심 진단 — '힌트 흡수력'
같은 일별 신호(주가·환율)를 줘도 활용도가 다름:
Chronos-2 -3.4% vs BISTRO 무이득 (절제 실험)
원인 = 사전학습 채점 범위 차이 (타깃만 vs 전 변량)
— 주차별 오차 평탄성(한은 진단)의 원인을 규명
주: 공통 규약: 한은 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 전망주차 w[-19,-1] 평균 RMSE · 2018Q1~2025Q4(32개 분기). 낮을수록 정확. 절제(ablation): 공변량을 단계적으로 제거·추가해 기여를 분리하는 실험.
7
Notes: 우측 차트가 이 장의 핵심 — 정보가 쌓여도(우측으로 갈수록) BISTRO 오차는 평탄, XGB·DFM은 하락. 한은이 자체적으로 발견한 진단을 우리가 재현·원인 규명·해법(다음 장)까지 이은 흐름.

## Slide 8
7 | 5막 · 적응학습(LoRA) 실증
한은이 제안한 방향을 당사가 먼저 실증 — 평탄성이 풀리기 시작했습니다
실험 (양 모델 동일 레시피, seed 3회)
· 학습 = 과거 빈티지 경로(당시 가용 정보 + 관측 플래그,
라벨은 실제 속보치), 연 1회 fresh 재적응, release-safe
· 적응 규모 = 전체 파라미터의 0.6% (LoRA rank 8)
결과 (3-seed 예측 평균)
· BISTRO 0.596 → 0.560 (-6.0%) — 평탄성 부분 해소
· Chronos-2 0.619 → 0.564 (-8.9%)
· 한은의 출력층 교체 실험(실패)과 대조 —
"적응의 깊이"가 관건임을 규명
정직한 각주: BISTRO 쪽 seed 분산 큼(±0.028) — 단일 실행
불신 원칙이 여기서도 작동, 3-seed 평균만 보고
주: 평가창 2021~2025(적응 데이터 확보 구간) · LoRA = 저계수 어댑터를 주의층에 삽입하는 경량 미세조정.
8
Notes: 이 장의 정치적 의미: 한은(이창훈 과장)이 8/25에 제안한 적응학습 방향을 우리가 3일 만에 첫 실증 — '제안이 옳았다'는 실증 선물로 협업 확대 논의의 주도권 확보. 실패한 변형(v2)·seed 사고도 기록으로 남겨 신뢰 유지.

## Slide 9
8 | 종합
최종 구성 — 기준선 대비 -2.3%, 여정의 모든 발견이 한 구조에 들어있습니다
최종 운영 권고
기본 = XGBoost 단독 (한은 개정판)
조기 6주(지표 공백기) = FM 결합으로 교대
· 적응 이력 12분기 미만 → zero-shot 부품
· 12분기 이상 → LoRA 적응 부품 (임계 규칙)
임계 12분기는 사전 등록값 — 초소형 적응(3~7분기)이
코로나 구간에서 역효과임을 실측으로 확인한 결과
수위 (일관 유지)
· -2.3%는 DM p=0.185 — 관례상 비유의,
'비열등 + 개선 방향'으로만 주장
· 단, 여정 전체에서 가장 낮은 p·최다 승수(18/32)
· 국면전환 v3(0.718)는 참고 기록 — 성능은 더 좋으나
수용성 문제로 보류된 연구 자산
주: 공통 규약: 한은 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 전망주차 w[-19,-1] 평균 RMSE · 2018Q1~2025Q4(32개 분기). 낮을수록 정확.
9
Notes: 차트 읽기: 왼쪽부터 성능 계보. 회색 마지막 막대(v3 0.718)가 '보류된 최고 기록'으로 남아 있음 — 대표님의 국면 직관이 숫자로는 여전히 1등이라는 점을 시각적으로 보여주는 장치이기도 함.

## Slide 10
9 | 일하는 방식
회의보다 커밋 — 모든 협업이 GitHub 문서·코드 리뷰로 진행됐습니다
한은이 코드와 리포트를 커밋하면, 당사가 커밋 단위로 리뷰·재검증하고 재현 가능한 스크립트와 문서로 회신하는 비동기 협업 — 요구사항 분석이 곧 코드 리뷰였습니다.
이창훈 과장(한은)의 커밋
당사의 응답
8/4 "코드 수정 및 산출물 저장"
예측단위 개정(schema v2) — diff에서 단위 결함 수정과 검증 로직 강화를 파악
당일 재검증
40여 구성 전면 재채점 → 신 기준선(XGBoost 단독) 확정, 당사 종전 기록도 함께 폐기
8/25 "Add BISTRO nowcasting experiments..."
실험 코드 16종 + 테스트 + 회의자료(typ) 3.7만 줄 — 코드에서 실험 설계·한계까지 독해
익일 진단 재현 → 3일 내 첫 실증
주차별 흡수력 진단 재현·원인 규명(회의대응 1p) → 그들이 제안만 한 적응학습을 LoRA로 첫 실측
(수신 확인도 커밋으로)
당사 종합리포트 PDF를 한은이 자기 저장소에 커밋 — 산출물이 고객의 공식 기록에 편입
산출물 = 코드
실험 스크립트 50여 종을 결과·교훈 주석과 함께 커밋 — 실패(기각 실험)도 재현 가능한 기록으로
이 방식의 가치: 협업의 전 과정이 커밋 로그로 남아 재현·감사가 가능 — 중앙은행과 일하는 형식 그 자체가 신뢰의 근거가 됩니다.
주: 당사 저장소 커밋 90여 건(6~8월) · 한은 저장소는 pull 전용(푸시하지 않음) — 산출물은 문서·PDF로 전달.
10
Notes: FDE 활동의 실체를 보여주는 장. 핵심 주장: 고객의 커밋을 읽는 능력(diff에서 단위 결함·실험 설계를 독해)과 재현 가능한 코드로 회신하는 속도(당일 재검증, 3일 내 실증)가 FDE의 차별점. 기밀 관리도 언급 가능 — 한은 빈티지 데이터는 저장소 분리·커밋 금지 규칙 유지.

## Slide 11
10 | 성과와 다음 단계
협업의 위치가 바뀌었습니다 — 검증 파트너에서 공동 연구 파트너로
협업 관계
한은이 당사 자료를 자체 저장소에 수록하고, 적응학습으로의 협업 범위 확대를 먼저 제안 — 역할 분담 협의 중
기술 자산
실시간 검증 하네스 · 일별 빠른신호 파이프라인 · FM 절제/흡수력 진단 프레임 · LoRA 적응 러너 — 전부 재현 가능 스크립트로 관리 (50여 종)
공동 논문
"사전학습 시계열 모델은 언제 가치를 더하는가" — 기여 5건 실측 완료 + 적응학습 장(章) 추가. 한은 WP 선행 후 국제 학술지(IJF) 투고 구도
다음 결정
① 적응학습 역할 분담 확정(당사: Chronos-2 트랙·적응 안정화) ② 논문 집필 착수 ③ 운영 권고안의 병행 산출 개시 여부
FDE로서의 3개월: 출발점이었던 BISTRO 해석 질의에 원본 실측과 적응 개선으로 답하며 한 바퀴를 완성 — 고객의 결함엔 당일 재검증으로, 진단엔 원인 규명으로, 제안엔 첫 실증으로.
주: 공통 규약: 한은 실시간 빈티지 · 속보치 기준 · 전망주차 w[-19,-1] 평균 RMSE · 2018Q1~2025Q4(32개 분기). 낮을수록 정확.
11
Notes: 마지막 문장이 대표 보고의 결론 — FDE 모델의 가치 입증. 다음 결정 3건 중 대표 승인이 필요한 것은 특별히 없으며(진행 보고), 논문 저자 구성 등 회사 차원 조율이 필요해지면 별도 보고 예정.