## Slide 1
한국은행 GDP Nowcasting 시스템 고도화 과제 진행 경과
AX Lab | 2026. 07. 10
고객 기존 체계 재현 → 국면전환 앙상블로 성능 개선 → 주간 사이클로 검증·보고 진행 중
01 예측 정확도 개선
속보 GDP 예측오차(RMSE), 2018~2025 실시간 검증 기준
기존 최고 대비 −5.6% (0.765 → 0.722)
구성 | RMSE | 비고
한은 기준모형 (DFM) | 0.865 | 재현 완료
한은 기존 최고 (DFM+XGBoost) | 0.765 | 소수점 재현
국면전환 앙상블 v1 | 0.755 | 7/2 중간보고
국면전환 v2 (반등국면 추가) | 0.722 | 7/9 공유·검증 중
· 개선 원천: 새 모델이 아닌 국면별 모델 운용 규칙
· 반등 국면(역성장 직후 심리 회복)에서는 ML 보정을 끄고
DFM 단독 사용 — 해당 구간 오차 24% 감소 (0.82→0.62)
· 통계적 유의성(DM) 검정 후 정식 제안 예정 — 과대포장 없이
한계까지 투명 보고, 한은 측 신뢰 확보
02 국면 진단 · 최신기술 검증
실시간 국면 판정 (3국면)
· 발표된 실적·심리지표만으로 충격/평온/반등 판정 후
국면별 최적 조합으로 자동 전환 (미래정보 미사용)
· 연속형(soft) 게이트·비지도 딥러닝 탐지기까지 검증,
판정 방식의 강건성 확인 — 한은 질의에 당일 정량 대응
최신 아키텍처 체계 검증 (동일 조건 공정 비교)
· Transformer·LSTM·시계열 파운데이션(Chronos, Moirai)·
Neural CDE(CIKM'24)·TabPFN(Nature'25)·LLM 7종+ 시험
· 최신 인컨텍스트 모델(TabPFN)이 신경망 중 최고 성능이나
분기 GDP 소표본에서는 트리 계열 미달 — “안 해본 게
아니라 다 검증하고 내린 결론”으로 기술 선택 근거 확보
· 딥러닝의 역할을 정확도 경쟁이 아닌 국면진단·설명가능성
으로 재배치 — 고객도 동일 방향 니즈 확인 (7/9 회의)
03 설명가능성(XAI) · 향후
보유 XAI 자산 (CPI 과제서 확보)
· 변수 간 attention·기여도(IG)·반사실 분석 등 6종
· “어떤 변수가, 몇 개월 시차로, 어떤 경로로”를
자동 서술하는 경제 내러티브 모듈
· 한은 적용: 전망 근거 제시 레이어로 제안 예정
향후 과제 (3분기)
1) 개선안 통계 검증(DM) 및 정식 반영 협의
2) 국면 탐지 고도화 — 월별지표 조기감지,
정통(MS-DFM)·딥러닝 신호 통합
3) 설명가능성 레이어 한은 시스템 적용
4) 뉴스 텍스트·LLM 국면 판정 벤치마크
(한은 공동, 오염 통제 설계 적용)
고객 현장 중심(FDE) 수행 방식 고객 코드베이스·기밀 빈티지 데이터 위에서 직접 작업 — 기존 성과를 소수점 단위까지 재현해 신뢰를 확보한 뒤, 동일 검증체계에 자체 모델을 주입해 공정 비교
주간 단위 실험 → 보고 사이클 운영 (7/2 중간보고, 7/9 개선안 공유·회의 질의 당일 대응) · 모든 실험 코드·문서 재현 가능하게 이관 준비